بسمه تعالي

بخشنامه به كليه وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها، مؤسسات، شركت‎هاي دولتي و شركت‎ها، سازمان‎ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎كنند.

كميسيون تخصصي اتوماسيون  نظام اداري وابسته به شوراي عالي اطلاع‏رساني در جلسه شانزدهم مورخ 9/4/1382، به استناد ماده 5 مصوبه شماره 722/13.ط مورخ 22/4/1381
شوراي عالي اداري موضوع ايجاد هماهنگي در استقرار سيستم‏هاي مكانيزه در زمينه فرآيندهاي عمومي دستگاه‏هاي اجرايي، ضوابط و ويژگيهاي مورد انتظار سيستم عمراني را به شرح پيوست تصويب نمود.

كليه دستگاه‏هاي مشمول اين بخشنامه مكلفند در تهيه سيستم عمراني خود، ضوابط مذكور را رعايت نمايند.

من ا... التوفيق

محمود عسگري‎آزاد

معاون امور مديريت و منابع انساني

و

رئيس كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري

رونوشت:

##### ـ رئيس محترم سازمان جهت استحضار

##### ـ استانداران محترم كشور جهت استحضار

##### ـ معاونين محترم سازمان جهت استحضار

##### ـ اعضاي محترم كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري جهت استحضار

##### ـ رؤساي محترم سازمان‎هاي مديريت و برنامه‎ريزي استان‎ها جهت استحضار

##### ـ مديران كل محترم دفاتر بخشي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور جهت استحضار

بسمه تعالي

ضوابط و ويژگي‎هاي سيستم عمراني

- اطلاعات پايه:

- امكان ثبت قوانين و مقررات مربوط به طرح‎هاي تملك دارايي‎هاي سرمايه‎اي

- امكان ثبت كليه اطلاعات مندرج در موافقتنامه شرح عمليات طرح‎هاي تملك دارايي‎هاي سرمايه‎اي و پروژه‎هاي مربوط

- امكان ثبت مشخصات كاربران سيستم

- امكان ثبت جداول تبديل سيستم شامل مشخصات دستگاه‎هاي اجرايي و بهره‎بردار، عمليات عمراني، اهداف كمي، اطلاعات نقاط مناطق، منابع تأمين اعتبار،‌ امور، فصول، برنامه‎ها و...

  - امكان دريافت و ثبت اطلاعات نظارتي پروژه‎هاي عمراني

- پيشرفت فيزيكي عمليات پروژه‎ها در زمان‎هاي مشخص

- تخصيص اعتبارات در زمان‎هاي مشخص

- پرداختي خزانه به تفكيك پروژه‏ها

- اعتبارات هزينه شده پروژه‏ها به تفكيك منابع تأمين اعتبار و فصول هزينه

- وضعيت اجراي پروژه‎ها بر اساس چهار شاخص در دست اجرا، خاتمه‎يافته، متوقف و شروع‎نشده

- علل تأخير

- كيفيت اجراي پروژه‎ها بر اساس چهار شاخص عالي، خوب، متوسط و ضعيف

- كيفيت طراحي پروژه‎ها بر اساس چهار شاخص عالي، خوب، متوسط و ضعيف

- نحوه ارجاع كار پروژه‎هاي پيماني و اماني ـ پيماني بر اساس سه شاخص مناقصه، مناقصه محدود و واگذاري

- چگونگي استفاده از فهرست بهاي پايه بر اساس چهار شاخص بخشنامه 2000 سازمان برنامه و بودجه سابق، فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور، فهرست بهاي خاص و ساير

  - امكانات جستجو و بررسي:

- امكان جستجوي پروژه‏هابر اساس سه شاخص اجرايي، مطالعاتي و تحقيقاتي

- امكان جستجوي پروژه‎ها براساس نحوه اجراي آن بر اساس سه شاخص اماني، پيماني و اماني ـ پيماني

- امكان جستجوي پروژه‎ها براساس محل اجراي آن

- امكان جستجو بر اساس وضعيت اجراي پروژه بر اساس چهار شاخص در دست اجرا، خاتمه يافته، متوقف و شروع نشده

- امكان جستجو بر اساس دسته‎بندي‎هاي خاص ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه‎ها

- امكان جستجو بر اساس تطابق پيشرفت فيزيكي پروژه‎ها با برنامه زمان‎بندي‎شده

- امكان جستجو بر اساس علل تأخير پروژه

- امكان جستجوي نحوه ارجاع كار پروژه‏ها بر اساس سه شاخص مناقصه، مناقصه محدود و واگذاري

- امكان جستجوي فهرست بهاي پايه مورد استفاده در پروژه‏ها بر اساس چهار شاخص بخشنامه 2000 سازمان برنامه و بودجه سابق، فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور، فهرست بهاي خاص و ساير

- امكان جستجوي پروژه‎هاي جديد (پروژه‎هايي كه در سال جاري شروع شده‎اند)

- امكان جستجو بر اساس مدت زمان اجراي پروژه‎ها

- امكان جستجوي پويا بر اساس پارامترهاي مختلف و قابل تعريف توسط كاربر

  - گزارش‎ها:

- امكان ارائه گزارش از تعداد و ميزان اعتبار انواع پروژه‎هاي عمراني بر اساس شاخص‎هاي احداث، توسعه، تجهيز، تعمير، خدماتي، مطالعه طراحي، مطالعه بنيادي و تعهدات

- پراكندگي تعداد طرح‎هاي تملك دارايي‎هاي سرمايه‎اي از نظر اعتباري

- پراكندگي تعداد پروژه‎هاي عمراني از نظر اعتباري

- پراكندگي جغرافيايي پروژه‎هاي عمراني

- نحوه اجراي پروژه‎هاي عمراني بر اساس سه شاخص اماني، پيماني و اماني ـ‌ پيماني

- ميزان دستيابي به اهداف يكساله

- ميزان پيش‏بيني و عملكرد پيشرفت فيزيكي در هر زمان

8- وضعيت اجرايي پروژه‏هاي عمراني بر اساس چهار شاخص در دست اجرا، خاتمه يافته ، متوقف و شروع نشده

9- وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه‏ها براساس دسته‏بندي‏هاي خاص

10- ميانگين وزني پيشرفت فيزيكي پروژه‏ها با توجه به سال شروع

11- امكان ارائه گزارش بر اساس تطابق پيشرفت فيزيكي پروژه‏ها با برنامه زمان‏بندي شده

12- امكان ارائه گزارش از علل تأخير در اجراي پروژه

13- امكان ارائه گزارش از كيفيت اجراي پروژه‏ها بر اساس چهار شاخص عالي ، خوب، متوسط و ضعيف

14- امكان ارائه گزارش از كيفيت طراحي پروژه‏ها بر اساس چهار شاخص عالي، خوب، متوسط و ضعيف

15- تعداد و ميزان اعتبار پروژه‏هاي عمراني بر حسب نحوه ارجاع كار براساس سه شاخص مناقصه، مناقصه محدود و واگذاري

16- امكان ارائه گزارش از تعداد و ميزان اعتبار پروژه‏هاي عمراني بر حسب فهرست بهاي پايه براساس چهارشاخص بخشنامه 2000 سازمان برنامه و بودجه سابق، فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور، فهرست بهاي خاص و ساير

17- تعداد و ميزان اعتبار پروژه‏هاي عمراني جديد (پروژه‏هايي كه در سال جاري شروع شده‏اند)

18- امكان ارائه گزارش از وضعيت اتمام پروژه‏ها شامل تعداد پروژه‏هاي خاتمه يافتني خاتمه يافته و درصد جايگزيني (نسبت پروژه‏هاي جديد به پروژه‏هاي خاتمه يافته)

19- مدت اجراي پروژه‏ها شامل كل پروژه‏ها، پروژه‏هاي جديد (پروژه‏هايي كه در سال جاري شروع شده‏اند) و پروژه‏هاي خاتمه يافته

20- امكان ارائه گزارش از محل تأمين اعتبار پروژه‏ها

21- امكان ارائه گزارش از وضعيت اعتباري پروژه‏هاي عمراني در دوران برنامه پنج ساله

22- امكان ارائه گزارش از برآورد نهايي اعتبارات عمراني و ميزان پيشرفت ريالي

23- امكان ارائه گزارش از عملكرد مالي سال جاري شامل ميزان اعتبارات مصوب، تخصيص يافته، دريافتي از خزانه و هزينه شده

24- امكان ارائه گزارش بر اساس نياز و تعريف كاربر

- ارتباط سيستم عمراني با ساير سيستم‏ها:

- امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم بودجه

- امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم مالي

- امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم كنترل پروژه  (در صورت وجود)

- امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم‏هاي مستقر در استان‏ها (در صورت وجود)

- امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم‏هاي مستقر در سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (در صورت وجود)

- امنيت و حدود دسترسي

- امكان تعيين حدود دسترسي براي هر يك از  كاربران به منظور افزايش امنيت اطلاعات

  - بازسازي اطلاعات

- امكان بازسازي اطلاعات در مواردي كه سيستم با مشكلاتي مواجه مي‏شود.